RU.00000000.00001-01 90 01-ЛУ

|  | УТВЕРЖДАЮ Силантьев Никита (владелец проекта) ______________ / Силантьев Н. / «____» ______________ 2026 г. |
| --- | --- |

МЕССЕНДЖЕР NEXO

ПЛАН РАЗРАБОТКИ И ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ РАЗРАБОТКИ

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.00000000.00001-01 90 01

Листов 13

| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |

МЕССЕНДЖЕР NEXO

ПЛАН РАЗРАБОТКИ И ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ РАЗРАБОТКИ

План разработки и правила ведения разработки

RU.00000000.00001-01 90 01

Листов 13

2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 НАЗНАЧЕНИЕ	3

2 ПРИНЦИПЫ	4

3 ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ	5

3.1 Этап Э1. Ядро и десктоп	5

3.2 Этап Э2. Функциональность	5

3.3 Этап Э3. Секретные чаты и звонки	5

3.4 Этап Э4. Web и сайт-установщик	6

3.5 Этап Э5. Android	6

3.6 Этап Э6. iOS	6

4 СТРУКТУРА РЕПОЗИТОРИЯ	7

5 ПРАВИЛА СОБЛЮДЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ	8

5.1 Изменение документов	8

6 ПРОВЕРКИ СОГЛАСОВАННОСТИ	9

7 РАБОТА С РЕПОЗИТОРИЕМ (VISUAL STUDIO)	10

8 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ	11

9 КОРНЕВОЙ ФАЙЛ CLAUDE.MD	12

# 1 НАЗНАЧЕНИЕ

Документ определяет порядок создания NEXO: этапы, критерии завершения, правила соблюдения проектной документации, проверки согласованности, правила работы с репозиторием и формат взаимодействия владельца с ассистентом. Документ обязателен для исполнения.

# 2 ПРИНЦИПЫ

1)	Документы первичны. Код реализует документы. Конфликт кода и документа – дефект, исправляемый по правилам раздела «Изменение документов».

2)	Один источник истины. Контракт API – .proto; схема БД – schema.sql; требования – ТЗ; остальные документы ссылаются на них, а не дублируют.

3)	Этапность. Мобильные платформы – последними. Следующий этап не начинается, пока не закрыт предыдущий.

4)	Проверяемость. Каждое требование имеет проверку («Программа и методика испытаний» (RU.00000000.00001-01 51 01)).

5)	Безопасность по умолчанию. Решения по криптографии не меняются без изменения «Описание криптографической подсистемы и модель угроз» (RU.00000000.00001-01 81 02).

# 3 ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

Разбиение на этапы соответствует колонке «Этап» требований ТЗ. Требования приоритета «М» обязательны к концу своего этапа, «С» – желательны, «Н» – по возможности.

## 3.1 Этап Э1. Ядро и десктоп

–	Сервер: Identity, Directory, Chats, Messaging, Sync, Jobs

–	Регистрация, вход, токены, устройства, восстановление

–	Личные чаты, Subscribe, офлайн-очередь

–	Клиенты Avalonia: Windows, macOS, Linux

–	Локальная защита: SQLCipher, блокировка, биометрия

Критерий завершения. Двое пользователей переписываются на трёх ОС в локальной сети; автотесты согласованности зелёные.

## 3.2 Этап Э2. Функциональность

–	Группы и каналы

–	Файлы, кружки, голосовые, медиа-конвейер, холодное хранилище

–	Папки, теги, статусы и фильтр, таймеры, поиск

–	Центр приватности, жалобы, модерация, админ-инструменты

–	Правовые документы и принятие

Критерий завершения. Все требования Э2 закрыты; нагрузочные испытания пройдены.

## 3.3 Этап Э3. Секретные чаты и звонки

–	X3DH + Double Ratchet, номер безопасности

–	Постквантовое расширение (прототип и решение)

–	Аудио/видео звонки, демонстрация экрана, групповые до 8

–	TURN, SFU

Критерий завершения. Секретные чаты проходят тесты на всех ОС; звонки стабильны.

## 3.4 Этап Э4. Web и сайт-установщик

–	Avalonia WASM

–	Ограничения веба (без секретных чатов)

–	Сайт установки: определение платформы, инструкции, контрольные суммы

Критерий завершения. Web-клиент работает; сайт отдаёт дистрибутивы.

## 3.5 Этап Э5. Android

–	Сборка, хранилище ключей, биометрия

–	Push-уведомления (без Google-сервисов для RuStore)

–	Публикация RuStore, затем Google Play

Критерий завершения. Приложение прошло проверку магазина.

## 3.6 Этап Э6. iOS

–	Сборка на Mac, Face ID/Touch ID

–	Push-уведомления APNs

–	Публикация в App Store

Критерий завершения. Приложение опубликовано.

Таблица 1 – Сводка этапов

| Этап | Содержание | Требований |
| --- | --- | --- |
| Э1 | Ядро: сервер, учётные записи, личные чаты, десктоп-клиенты (Windows, macOS, Linux) | 44 |
| Э2 | Группы, каналы, файлы, кружки, папки, статусы, таймеры удаления, офлайн-режим | 50 |
| Э3 | Секретные чаты (E2EE), аудио- и видеозвонки, демонстрация экрана | 13 |
| Э4 | Web-клиент (WASM) и сайт-установщик | 0 |
| Э5 | Android | 1 |
| Э6 | iOS | 0 |

Примечание – Для первых запусков стенд разворачивается в локальной сети (Wi-Fi) на одном компьютере, клиенты подключаются по локальному адресу; развёртывание на арендованном сервере – после выхода первой рабочей версии этапа Э1.

# 4 СТРУКТУРА РЕПОЗИТОРИЯ

NEXO/

├─ Документы/            нормативные документы и диаграммы

├─ proto/                контракты API (.proto)

├─ db/                   schema.sql, миграции

├─ src/

│  ├─ Server/            модули сервера (ASP.NET Core)

│  ├─ Client.Core/       общая логика клиента

│  ├─ Client.Desktop/    Windows, macOS, Linux (Avalonia)

│  ├─ Client.Web/        WASM

│  ├─ Client.Android/

│  └─ Client.iOS/

├─ tests/                модульные, интеграционные, нагрузочные

├─ deploy/               docker-compose, Caddy, мониторинг

└─ CLAUDE.md             правила для ассистента

# 5 ПРАВИЛА СОБЛЮДЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ

1)	Перед реализацией функции исполнитель находит её в ТЗ, в протоколе и в модели данных.

2)	Названия методов, полей, таблиц и перечислений в коде совпадают с документами буквально.

3)	Если в документе нет нужного – сначала дополняется документ, затем пишется код.

4)	Новые зависимости, алгоритмы и параметры безопасности согласуются с «Описание криптографической подсистемы и модель угроз» (RU.00000000.00001-01 81 02).

5)	Журналы не содержат секретов (правило проверяется автоматически).

6)	Каждый этап завершается проверкой по таблице требований: что закрыто, что отложено, почему.

## 5.1 Изменение документов

Изменение внесено в следующем порядке: описание причины → правка документа и затронутых связанных документов → обновление листа регистрации изменений → правка кода и тестов → прогон проверок согласованности. Версии документов фиксируются в «Ведомость документации проекта» (RU.00000000.00001-01 90 02).

# 6 ПРОВЕРКИ СОГЛАСОВАННОСТИ

Таблица 2 – Автоматические проверки

| Проверка | Когда запускается | Результат |
| --- | --- | --- |
| Компиляция .proto | при любом изменении протокола | без ошибок |
| Совпадение перечислений протокола и БД | при изменении протокола или схемы | совпадают |
| Применение schema.sql на PostgreSQL 16 | при изменении схемы | без ошибок |
| Трассировка требований и методов | при изменении требований или протокола | ссылки существуют; все методы покрыты |
| Модульные и интеграционные тесты | в каждом изменении | зелёные |
| Поиск секретов в коде и журналах | в каждом изменении | не найдено |

# 7 РАБОТА С РЕПОЗИТОРИЕМ (VISUAL STUDIO)

Владелец выполняет все операции git в интерфейсе Visual Studio. Ассистент выдаёт код готовыми файлами с инструкцией. Рекомендуемый порядок для каждого изменения:

1)	Visual Studio → «Git» → «Новая ветка…»: имя вида stage1/auth-register, основа – main; нажать «Создать».

2)	Положить файлы в указанные в инструкции папки (в «Обозревателе решений»: правый щелчок на папке → «Добавить» → «Существующий элемент…»).

3)	Выполнить сборку («Сборка» → «Собрать решение») и запустить тесты («Тест» → «Запустить все тесты»).

4)	Окно «Изменения Git»: проверить список файлов, ввести сообщение коммита (кратко и по сути), нажать «Зафиксировать все».

5)	Нажать «Отправить» (Push); после проверки слить ветку в main («Git» → «Управление ветками» → правый щелчок → «Слить в…»).

# 8 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ

Документы оформляются по ЕСПД (ГОСТ 19.101, 19.103, 19.104, 19.105, 19.106). ГОСТ 19.106 не устанавливает значений полей и шрифта текстового документа в явном виде; принятые параметры проекта: формат A4, шрифт Times New Roman 14 пт, интервал 1,5, поля 30/10/20/20 мм, номер страницы вверху по центру с обозначением документа под ним. Юридические документы для пользователей оформляются без атрибутов ЕСПД (кроме обозначения).

# 9 КОРНЕВОЙ ФАЙЛ CLAUDE.MD

В корень репозитория кладётся файл CLAUDE.md – краткие обязательные правила для ассистента. Его содержимое приведено ниже и поставляется отдельным файлом.

# NEXO — правила для ИИ-ассистента и разработчика

Проект: кроссплатформенный мессенджер NEXO. Документация в папке `Документы/` — **нормативная**: код подчиняется документам, а не наоборот.

## Порядок работы

1. Перед любой задачей прочитать раздел документов, к которому она относится (см. таблицу ниже).

2. Если задача требует отклонения от документов — НЕ делать молча: сначала предложить изменение документа, получить согласие владельца, изменить документ, затем код.

3. Работать по этапам Э1–Э6 (см. `07_План_и_правила_разработки`). Мобильные платформы — в конце. Не опережать этап.

4. Один этап = набор требований из ТЗ (колонка «Этап»). Не добавлять функций вне ТЗ.

## Где что описано

| Вопрос | Документ |

|---|---|

| Что делаем, требования, приоритеты | `01_ТЗ` |

| Архитектура, диаграммы DFD/ER/UML, развёртывание | `02_ПЗ` |

| Криптография, ключи, модель угроз | `03_Криптография_и_модель_угроз` |

| Методы API, ошибки, лимиты, права | `04_Описание_протокола` и `proto/*.proto` |

| Таблицы БД, хранение, ПДн | `05_Описание_модели_данных` и `schema.sql` |

| Испытания и приёмка | `06_ПМИ` |

| Юридические тексты | `10`–`15`, анализ рисков — `09` |

## Жёсткие правила

- Контракт API — только `proto/*.proto`. Не менять поля без изменения `04_Описание_протокола`. Номера полей не переиспользовать.

- Схема БД — только `schema.sql`; изменения через миграции и обновление `05_Описание_модели_данных`.

- Пароль и MasterKey никогда не уходят на сервер и не пишутся в журналы. Токены, ключи и содержимое сообщений в журналы не пишутся.

- Собственных криптографических примитивов не писать: libsodium и BCL по таблице из `03_Криптография`.

- Секретные чаты недоступны в веб-клиенте.

- Фильтр запрещённых слов применяется только к тексту статуса, не к сообщениям.

- Любая ошибка API — код gRPC + `ErrorDetail` (см. отображение причин в документе протокола).

- Каждое изменение сопровождается тестом; крипто-функции — тестовыми векторами.

## Стек

C# / .NET, Avalonia (+ReactiveUI) для всех клиентов, ASP.NET Core (модульный монолит), PostgreSQL 16, Redis, MinIO (+внешний S3 как холодное хранилище), LiveKit, Docker Compose, Caddy.

## Владелец и работа с git

Владелец работает с git только через интерфейс Visual Studio. Код отдавать готовыми файлами и с подробной пошаговой инструкцией, какие файлы куда положить и что нажать. Общение — по-русски.

## Перед завершением задачи

- Сверить с таблицей требований: какие коды ТЗ закрыты.

- Прогнать проверки согласованности (см. раздел «Проверки» плана).

- Если изменилось поведение — обновить затронутые документы и ведомость версий.

# ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| Изм. | Номера листов (страниц) изменённых | заменённых | новых | аннулированных | Всего листов (страниц) в докум. | № докум. | Входящий № сопроводит. докум. и дата | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |